ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Государственной программе Сахалинской области «Комплексное развитие сельских территорий Сахалинской области», утвержденной постановлением Правительства

Сахалинской области

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| от | 25 декабря 2020 г. | № | 616 |

**ИНФОРМАЦИЯ**

**ПО ОБЪЕКТАМ (МЕРОПРИЯТИЯМ) КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ**

**ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N пп** | **Наименование объекта (мероприятия)** | **ГРБС** | **Форма собственности** | **Сроки реализации объекта/срок ввода в эксплуатацию** | **Мощность** | **Наличие проектно-сметной документации, заключения главгосэкспертизы. При отсутствии планируемый срок разработки ПД** | **Сметная стоимость объекта (предварительная стоимость по проектам-аналогам), тыс. рублей** | **Период реализации, годы** | **Объем финансирования, тыс. рублей** | | | | | **Непосредственный результат** |
| **всего** | **федеральный бюджет** | **областной бюджет** | **местный бюджет** | **привлеченные средства** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого по государственной программе | | | | | | | 2021-2027 | 21 141 072,32 | 12 412 514,63 | 8 518 686,14 | 209 871,55 | 0,00 |  |
| 2022 | 153 917,50 | 153 917,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2024 | 17 186 755,21 | 10 038 783,72 | 6 976 103,94 | 171 867,55 | 0,00 |  |
| 2025 | 3 800 399,61 | 2 219 813,41 | 1 542 582,20 | 38 004,00 | 0,00 |  |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Итого по министерству энергетики Сахалинской области | | | | | | | 2021-2027 | 582 500,00 | 340 238,25 | 236 436,75 | 5 825,00 | 0,00 |  |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2024 | 582 500,00 | 340 238,25 | 236 436,75 | 5 825,00 | 0,00 |  |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Итого по министерству транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области | | | | | | | 2021-2027 | 3 026 362,26 | 1 831 712,48 | 1 165 925,33 | 28 724,45 | 0,00 |  |
| 2022 | 153 917,50 | 153 917,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2024 | 2 143 676,00 | 1 252 121,15 | 870 118,09 | 21 436,76 | 0,00 |  |
| 2025 | 728 768,76 | 425 673,83 | 295 807,24 | 7 287,69 | 0,00 |  |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Итого по министерству жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области | | | | | | | 2021-2027 | 5 818 533,76 | 3 398 605,57 | 2 361 742,85 | 58 185,34 | 0,00 |  |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2024 | 4 952 536,91 | 2 892 776,81 | 2 010 234,73 | 49 525,37 | 0,00 |  |
| 2025 | 865 996,85 | 505 828,76 | 351 508,12 | 8 659,97 | 0,00 |  |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Итого по министерству строительства Сахалинской области | | | | | | | 2021-2027 | 11 713 676,30 | 6 841 958,33 | 4 754 581,21 | 117 136,76 | 0,00 |  |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2024 | 9 508 042,30 | 5 553 647,51 | 3 859 314,37 | 95 080,42 | 0,00 |  |
| 2025 | 2 205 634,00 | 1 288 310,82 | 895 266,84 | 22 056,34 | 0,00 |  |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Государственная программа Сахалинской области «Комплексное развитие сельских территорий Сахалинской области» | | | | | | | | | | | | | |
|  | Подпрограмма № 2 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях» | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Строительство автомобильной дороги к мясоперерабатывающему предприятию МСПФ «Золотой теленок» | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области | муниципальная | 2024/2024 | 0,24 км | ПД-2024 | 30 928,76 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2024 | 30 928,76 | 18 065,49 | 12 553,98 | 309,29 | 0,00 | 100% |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2. | Развитие сети автомобильных дорог, ведущих к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области | областная | 2022/2022 | 1,9 | разработка ПД не требуется | 153 917,50 | 2022 | 153 917,50 | 153 917,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100% |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.3. | Реконструкция моста через реку Комиссаровка в с. Чапаево | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области | муниципальная | 2024-2025/2025 | 29 пог.м | ПД-2024 | 500 000,00 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2024 | 400 000,00 | 233 640,00 | 162 360,00 | 4 000,00 | 0,00 | 70% |
| 2025 | 100 000,00 | 58 410,00 | 40 590,00 | 1 000,00 | 0,00 | 100% |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.4. | Реконструкция моста через реку Новиково в с. Новиково | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области | муниципальная | 2024-2025/2025 | 22,4 пог.м | ПД-2024 | 440 000,00 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2024 | 320 000,00 | 186 912,00 | 129 888,00 | 3 200,00 | 0,00 | 70% |
| 2025 | 120 000,00 | 70 092,00 | 48 708,00 | 1 200,00 | 0,00 | 100% |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.5. | Реконструкция автомобильной дороги с. Соловьевка | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области | муниципальная | 2024-2025/2025 | 1,46 км | ПД-2024 | 250 000,00 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2024 | 150 000,00 | 87 615,00 | 60 885,00 | 1 500,00 | 0,00 | 70% |
| 2025 | 100 000,00 | 58 410,00 | 40 590,00 | 1 000,00 | 0,00 | 100% |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.6. | Реконструкция подъездной автомобильной дороги от примыкания дороги Корсаков-Подорожное до с. Лесное | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области | муниципальная | 2024-2025/2025 | 6,580 км | ПД-2024 | 600 000,00 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2024 | 360 000,00 | 210 276,00 | 146 124,00 | 3 600,00 | 0,00 | 70% |
| 2025 | 240 000,00 | 140 184,00 | 97 416,00 | 2 400,00 | 0,00 | 100% |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.7. | Реконструкция автомобильной дороги г. Невельск - с. Колхозное | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области | муниципальная | 2024/2024 | 1,7 км | ПД-2024 | 215000,00 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 2024 | 215 000,00 | 125 581,50 | 87 268,50 | 2 150,00 | 0,00 | 100% |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.8. | Реконструкция муниципальной автомобильной дороги общего пользования к с.Чир-Унвд | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области | муниципальная | 2024/2024 | 1,7 км | ПД-2024 | 423 000,00 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2024 | 423 000,00 | 247 074,30 | 171 695,70 | 4 230,00 | 0,00 | 100% |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.9. | Реконструкция улично-дорожной сети с. Бошняково | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области | муниципальная | 2024-2025/2025 | 5,9 км | ПД-2024 | 413 516,00 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2024 | 275 676,00 | 161 022,35 | 111 896,89 | 2 756,76 | 0,00 | 70% |
| 2025 | 137 840,00 | 80 512,34 | 55 949,26 | 1 378,40 | 0,00 | 100% |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2. | Основное мероприятие «Формирование современного облика сельских территорий» | | | | | | | | | | | |  |  |
| 2.1. | Строительство дополнительного корпуса школы в с. Хоэ | Министерство строительства Сахалинской области | муниципальная | 2024/2024 | 20 мест | ПД-2024 | 200 071,50 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2024 | 200 071,50 | 116 861,76 | 81 209,02 | 2 000,72 | 0,00 | 100% |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.2. | Реконструкция системы водопровода на территории с. Чеховское | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области | муниципальная | 2024/2024 | 2 км | ПД-2024 | 53 900,00 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2024 | 53 900,00 | 31 482,99 | 21 878,01 | 539,00 | 0,00 | 100% |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.3. | Строительство детской школы искусств в с. Троицкое | Министерство строительства Сахалинской области | муниципальная | 2024/2024 | технические характеристики определятся после разработки ПД | ПД-2024 | 500 000,00 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2024 | 500 000,00 | 292 050,00 | 202 950,00 | 5 000,00 | 0,00 | 100% |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.4. | Строительство объекта «Культурно досуговый центр» с. Троицкое | Министерство строительства Сахалинской области | муниципальная | 2024/2024 | на 250 мест | ПД-2024 | 820 000,00 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2024 | 820 000,00 | 478 962,00 | 332 838,00 | 8 200,00 | 0,00 | 100% |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.5. | Строительство сельского дома культуры в с. Рыбацкое | Министерство строительства Сахалинской области | муниципальная | 2024/2024 | технические характеристики определятся после разработки ПД | ПД-2024 | 75 000,00 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2024 | 75 000,00 | 43 807,50 | 30 442,50 | 750,00 | 0,00 | 100% |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.6. | Строительство Каркасного спортивного универсального комплекса с. Троицкое | Министерство строительства Сахалинской области | муниципальная | 2024/2024 | 200 посадочных мест, 2079 кв.м | ПД-2024 | 120 000,00 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2024 | 120 000,00 | 70 092,00 | 48 708,00 | 1 200,00 | 0,00 | 100% |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.7. | Строительство хоккейного корта с. Таранай | Министерство строительства Сахалинской области | муниципальная | 2024/2024 | технические характеристики определятся после разработки ПД | ПД-2024 | 10 000,00 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2024 | 10 000,00 | 5 841,00 | 4 059,00 | 100,00 | 0,00 | 100% |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.8. | Строительство хоккейного корта с. Ново-Троицкое | Министерство строительства Сахалинской области | муниципальная | 2024/2024 | технические характеристики определятся после разработки ПД | ПД-2024 | 10 000,00 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2024 | 10 000,00 | 5 841,00 | 4 059,00 | 100,00 | 0,00 | 100% |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.9. | Строительство стадиона с. Таранай | Министерство строительства Сахалинской области | муниципальная | 2024/2024 | технические характеристики определятся после разработки ПД | ПД-2024 | 100 000,00 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2024 | 100 000,00 | 58 410,00 | 40 590,00 | 1 000,00 | 0,00 | 100% |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.10. | Реконструкция очистных сооружений с. Троицкое с увеличением мощности до 3600 м3/сут. | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области | муниципальная | 2024/2024 | увеличение мощности до 3600 м3/сут. | ПД-2024 | 313 000,00 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2024 | 313 000,00 | 182 823,30 | 127 046,70 | 3 130,00 | 0,00 | 100% |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.11. | Строительство напорного коллектора г. Анива - с. Таранай | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области | муниципальная | 2024/2024 | 13,5 км | ПД-2024 | 216 000,00 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2024 | 216 000,00 | 126 165,60 | 87 674,40 | 2 160,00 | 0,00 | 100% |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.12. | Строительство водопроводной сети г. Анива - с. Таранай | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области | муниципальная | 2024/2024 | 13,5 км | ПД-2024 | 216 000,00 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2024 | 216 000,00 | 126 165,60 | 87 674,40 | 2 160,00 | 0,00 | 100% |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.13. | Строительство сбросного коллектора от очистных сооружений с.Троицкое до реки Сусуя | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области | муниципальная | 2024/2024 | технические характеристики определятся после разработки ПД | ПД-2024 | 170 000,00 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2024 | 170 000,00 | 99 297,00 | 69 003,00 | 1 700,00 | 0,00 | 100% |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.14. | Строительство газовой котельной в с. Огоньки | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области | муниципальная | 2024/2024 | 3,5 Гкал | ПД-2024 | 20 000,00 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2024 | 20 000,00 | 11 682,00 | 8 118,00 | 200,00 | 0,00 | 100% |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.15. | Газификация с. Таранай муниципального образования «Анивский городской округ» | Министерство энергетики Сахалинской области | муниципальная | 2024/2024 | сеть среднего давления - 4,5 км, сеть низкого давления - 9,7 км | Положительное заключение госэкспертизы от 07.11.2019 № 65-1-1-3-030784-19 | 132 500,00 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2024 | 132 500,00 | 77 393,25 | 53 781,75 | 1 325,00 | 0,00 | 100% |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.16. | Газификация с. Огоньки муниципального образования «Анивский городской округ» | Министерство энергетики Сахалинской области | муниципальная | 2024/2024 | 3 км | ПД-2024 | 14 000,00 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2024 | 14 000,00 | 8 177,40 | 5 682,60 | 140,00 | 0,00 | 100% |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.17. | Газификация с. Троицкое муниципального образования «Анивский городской округ» | Министерство энергетики Сахалинской области | муниципальная | 2024/2024 | сеть высокого давления - 1,5 км, сеть низкого давления - 6,5 км | ПД-2024 | 14 000,00 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2024 | 14 000,00 | 8 177,40 | 5 682,60 | 140,00 | 0,00 | 100% |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.18. | Газификация с. Высокое муниципального образования «Анивский городской округ» | Министерство энергетики Сахалинской области | муниципальная | 2024/2024 | 1,5 км | ПД-2024 | 14 000,00 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2024 | 14 000,00 | 8 177,40 | 5 682,60 | 140,00 | 0,00 | 100% |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.19. | Газификация с. Успенское муниципального образования «Анивский городской округ» | Министерство энергетики Сахалинской области | муниципальная | 2024/2024 | 3 км | ПД-2024 | 208 000,00 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2024 | 208 000,00 | 121 492,80 | 84 427,20 | 2 080,00 | 0,00 | 100% |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.20. | Газификация с. Мицулевка муниципального образования «Анивский городской округ» | Министерство энергетики Сахалинской области | муниципальная | 2024/2024 | технические характеристики определятся после разработки ПД | ПД-2020 | 200 000,00 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2024 | 200 000,00 | 116 820,00 | 81 180,00 | 2 000,00 | 0,00 | 100% |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.21. | Строительство школы-детского сада с. Взморье | Министерство строительства Сахалинской области | муниципальная | 2024/2024 | 120 мест | ПД-2024 | 241 238,60 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2024 | 241 238,60 | 140 907,47 | 97 918,75 | 2 412,39 | 0,00 | 100% |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.22. | Строительство дома культуры с. Сокол | Министерство строительства Сахалинской области | муниципальная | 2024/2024 | 100 мест | ПД-2024 | 90 000,00 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2024 | 90 000,00 | 52 569,00 | 36 531,00 | 900,00 | 0,00 | 100% |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.23. | Строительство спортивного зала в с. Стародубское | Министерство строительства Сахалинской области | муниципальная | 2024/2024 | до 100 чел. в день | ПД-2024 | 55 000,00 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2024 | 55 000,00 | 32 125,50 | 22 324,50 | 550,00 | 0,00 | 100% |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.24. | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с. Сокол | Министерство строительства Сахалинской области | муниципальная | 2024/2024 | до 100 чел. в день | ПД-2024 | 150 000,00 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2024 | 150 000,00 | 87 615,00 | 60 885,00 | 1 500,00 | 0,00 | 100% |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.25. | Газификация котельных и строительство распределительных сетей с. Сокол | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области | муниципальная | 2024/2024 | 30,29 км | Положительное заключение гос-экспертизы от 18.12.2018 № 65-1-0256-18; от 17.12.2018 № 65-1-1-3-007617-2018 | 234 231,38 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2024 | 234 231,38 | 136 814,55 | 95 074,52 | 2 342,31 | 0,00 | 100% |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.26. | Газификация котельных и строительство распределительных сетей с. Сосновка | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области | муниципальная | 2024/2024 | 1,8 км | Положительное заключение гос-экспертизы от 01.08.2016 № 65-1-1-3-0100-16; от 02.08.2016 № 65-1-16-0062-16 | 36 384,07 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2024 | 36 384,07 | 21 251,94 | 14 768,29 | 363,84 | 0,00 | 100% |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.27. | Газификация котельных и строительство распределительных сетей с. Углезаводск | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области | муниципальная | 2024/2024 | 8 км | Положительное заключение гос-экспертизы от 01.08.2016 № 65-1—1-3-0101-16; от 02.08.2016 № 65-1-1-6-0061-16 | 212 114,39 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2024 | 212 114,39 | 123 896,02 | 86 097,23 | 2 121,14 | 0,00 | 100% |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.28. | Газификация котельных и строительство распределительных сетей с. Стародубское | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области | муниципальная | 2024/2024 | 19,58 км | Положительное заключение гос-экспертизы от 22.11.2019 № 65-1—1-3-032551-2019; от 26.11.2019 № 65-1-0116-19 | 127 272,98 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2024 | 127 272,98 | 74 340,15 | 51 660,10 | 1 272,73 | 0,00 | 100% |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.29. | Газификация котельных и строительство распределительных сетей с. Покровка | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области | муниципальная | 2024/2024 | 4,4 км | Положительное заключение гос-экспертизы от 02.08.2016 № 65-1-1-6-0060-16; от 29.07.2016 № 65-1-1-3-0095-16 | 49 591,01 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2024 | 49 591,01 | 28 966,11 | 20 128,99 | 495,91 | 0,00 | 100% |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.30. | Строительство школы-детского сада на 210 мест с. Озерское | Министерство строительства Сахалинской области | муниципальная | 2024-2025/2025 | 210 мест (150 ученических, 60 дошкольных) | ПД-2024 | 970 746,00 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2024 | 454 545,00 | 265 499,73 | 184 499,82 | 4 545,45 | 0,00 | 40% |
| 2025 | 516 201,00 | 301 513,00 | 209 525,99 | 5 162,01 | 0,00 | 100% |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.31. | Строительство школы-детского сада на 110 мест с. Охотское | Министерство строительства Сахалинской области | муниципальная | 2024-2025/2025 | 110 мест (90 ученических, 20 дошкольных) | ПД-2024 | 894 000,00 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2024 | 404 040,00 | 235 999,76 | 163 999,84 | 4 040,40 | 0,00 | 40% |
| 2025 | 489 960,00 | 286 185,64 | 198 874,76 | 4 899,60 | 0,00 | 100% |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.32. | Строительство детского сада в с. Соловьевка | Министерство строительства Сахалинской области | муниципальная | 2024/2024 | 310 мест (200 ученических, 110 дошкольных) | ПД-2024 | 894 000,00 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2024 | 894 000,00 | 522 185,40 | 362 874,60 | 8 940,00 | 0,00 | 100% |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.33. | Строительство культурно-досугового центра с. Чапаево | Министерство строительства Сахалинской области | муниципальная | 2024/2024 | 100 мест | ПД-2024 | 60 000,00 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2024 | 60 000,00 | 35 046,00 | 24 354,00 | 600,00 | 0,00 | 100% |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.34. | Строительство культурно-досугового центра с. Раздольное | Министерство строительства Сахалинской области | муниципальная | 2024/2024 | 100 мест | ПД-2024 | 60 000,00 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2024 | 60 000,00 | 35 046,00 | 24 354,00 | 600,00 | 0,00 | 100% |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.35. | Строительство культурно-досугового центра с. Охотское | Министерство строительства Сахалинской области | муниципальная | 2024/2024 | технические характеристики определятся после разработки ПД | ПД-2024 | 90 000,00 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2024 | 90 000,00 | 52 569,00 | 36 531,00 | 900,00 | 0,00 | 100% |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.36. | Строительство универсальной спортивной площадки в с. Раздольное | Министерство строительства Сахалинской области | муниципальная | 2024/2024 | 341 кв. м | ПД-2024 | 5 720,00 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2024 | 5 720,00 | 3 341,05 | 2 321,75 | 57,20 | 0,00 | 100% |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.37. | Строительство универсальной спортивной площадки в с. Соловьевка | Министерство строительства Сахалинской области | муниципальная | 2024-2025/2024 | 341 кв. м | ПД-2024 | 5 500,00 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2024 | 5 500,00 | 3 212,55 | 2 232,45 | 55,00 | 0,00 | 100% |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.38. | Строительство очистных сооружений и канализации в с. Соловьевка | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области | муниципальная | 2024-2025/2025 | производительность КНС-2– 35,2 м³/час.протяженность самотечной хоз-бытовой сети канализации – 602 мпротяженность напорной сети водоотведения -526,5 мпротяженность дождевой канализации – 155 м | Положительное заключение государственной экспертизы от 26.07.2016 № 65-1-1-1-0094-16 (инженерные изыскания), положительное заключение государственной экспертизы от 18.01.2017 № 65-1-1-6-0004-17 (проектная документация) | 224 000,00 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2024 | 112 000,00 | 65 419,20 | 45 460,80 | 1 120,00 | 0,00 | 80% |
| 2025 | 112 000,00 | 65 419,20 | 45 460,80 | 1 120,00 | 0,00 | 100% |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.39. | Реконструкция очистных сооружений, канализационных насосных станций и канализационных сетей в с. Озерское | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области | муниципальная | 2024/2024 | производительность очистных сооружений 400 м³/сут. ; производительность КНС-45 – 45 м³/час. производительность КНС-39 – 39 м³/час. | Положительное заключение государственной экспертизы от 27.06.2016 № 65-1-1-3-0080-16 | 500 000,00 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2024 | 500 000,00 | 292 050,00 | 202 950,00 | 5 000,00 | 0,00 | 100% |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.40. | Строительство очистных сооружений и канализации в с. Новиково | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области | муниципальная | 2024-2025/2025 | производительность БР-150 - 150 м³/сут. | Положительное заключение государственной экспертизы от 21.12.2015 № 65-1-1-0201-15 (проектная документация), положительное заключение о проверке достоверности сметной стоимости от 05.10.2016 № 65-1-1-6-0084-16 | 250 000,00 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2024 | 125 000,00 | 73 012,50 | 50 737,50 | 1 250,00 | 0,00 | 80% |
| 2025 | 125 000,00 | 73 012,50 | 50 737,50 | 1 250,00 | 0,00 | 100% |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.41. | Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в с. Третья Падь | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области | муниципальная | 2024/2024 | 6,03 км | Положительное заключение гос-экспертизы от 25.05.2020 № 65-1-1-2-019370-2020 | 55 581,18 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2024 | 55 581,18 | 32 464,97 | 22 560,40 | 555,81 | 0,00 | 100% |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.42. | Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в с. Первая Падь | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области | муниципальная | 2024/2024 | 4,82 км | Положительное заключение гос-экспертизы от 25.05.2020 № 65-1-1-2-019370-2020 | 72 928,82 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2024 | 72 928,82 | 42 597,72 | 29 601,81 | 729,29 | 0,00 | 100% |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.43. | Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в с. Вторая Падь | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области | муниципальная | 2024/2024 | 1,79 км | Положительное заключение гос-экспертизы от 25.05.2020 № 65-1-1-2-019370-2020 | 29 019,96 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2024 | 29 019,96 | 16 950,56 | 11 779,20 | 290,20 | 0,00 | 100% |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.44. | Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в с. Соловьевка | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области | муниципальная | 2024/2024 | 8,52 км | Положительное заключение гос-экспертизы от 25.05.2020 № 65-1-1-2-019370-2020 | 72 720,96 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2024 | 72 720,96 | 42 476,31 | 29 517,44 | 727,21 | 0,00 | 100% |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.45. | Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в с. Дачное | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области | муниципальная | 2024-2025/2025 | 4,28 км | Положительное заключение гос-экспертизы от 25.05.2020 № 65-1-1-2-019370-2020 | 29 989,51 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2024 | 20 992,66 | 12 261,81 | 8 520,92 | 209,93 | 0,00 | 60% |
| 2025 | 8 996,85 | 5 255,06 | 3 651,82 | 89,97 | 0,00 | 100% |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.46. | Реконструкция системы водоотведения в с. Восточное | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области | муниципальная | 2024/2024 | технические характеристики определятся после разработки ПД | ПД-2024 | 40 000,00 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2024 | 40 000,00 | 23 364,00 | 16 236,00 | 400,00 | 0,00 | 100% |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.47. | Реконструкция системы водоотведения в с. Новое | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области | муниципальная | 2024/2024 | технические характеристики определятся после разработки ПД | ПД-2024 | 60 000,00 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2024 | 60 000,00 | 35 046,00 | 24 354,00 | 600,00 | 0,00 | 100% |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.48. | Реконструкция системы водоотведения в с. Поречье | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области | муниципальная | 2024/2024 | технические характеристики определятся после разработки ПД | ПД-2024 | 60 000,00 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2024 | 60 000,00 | 35 046,00 | 24 354,00 | 600,00 | 0,00 | 100% |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.49. | Реконструкция подруслового водозабора на р. Ссора в с. Восточное МО «Макаровский городской округ» | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области | муниципальная | 2024/2024 | технические характеристики определятся после разработки ПД | ПД-2024 | 15 000,00 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2024 | 15 000,00 | 8 761,50 | 6 088,50 | 150,00 | 0,00 | 100% |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.50. | Устройство системы водоотведения ливневых стоков и грунтовых вод с. Новое | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области | муниципальная | 2024/2024 | технические характеристики определятся после разработки ПД | ПД-2024 | 2 999,50 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2024 | 2 999,50 | 1 752,01 | 1 217,50 | 30,00 | 0,00 | 100% |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.51. | Строительство учебно-производственного корпуса ГБПОУ «Сахалинский политехнический центр № 5» в с. Горнозаводск | Министерство строительства Сахалинской области | муниципальная | 2024/2024 | 120 мест | ПД-2024 | 409 240,47 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2024 | 409 240,00 | 239 037,08 | 166 110,52 | 4 092,40 | 0,00 | 100% |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.52. | Строительство водовода по ул. Дальняя с. Горнозаводск | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области | муниципальная | 2024/2024 | 700 м | ПД-2024 | 40 000,00 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2024 | 40 000,00 | 23 364,00 | 16 236,00 | 400,00 | 0,00 | 100% |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.53. | Строительство объекта «Школа-интернат с группами детского сада, спального корпуса» в с. Некрасовка | Министерство строительства Сахалинской области | муниципальная | 2024/2024 | 250 мест | ПД-2024 | 471 661,00 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2024 | 471 661,00 | 275 497,19 | 191 447,20 | 4 716,61 | 0,00 | 100% |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.54. | Строительство школы-детского сада на 160 мест с. Онор | Министерство строительства Сахалинской области | муниципальная | 2024-2025/2025 | 160 мест | ПД-2024 | 350 000,00 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2024 | 200 000,00 | 116 820,00 | 81 180,00 | 2 000,00 | 0,00 | 40% |
| 2025 | 150 000,00 | 87 615,00 | 60 885,00 | 1 500,00 | 0,00 | 100% |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.55. | Строительство школы-детского сада на 160 мест с. Буюклы | Министерство строительства Сахалинской области | муниципальная | 2024-2025/2025 | 160 мест | ПД-2024 | 350 000,00 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2024 | 150 000,00 | 87 615,00 | 60 885,00 | 1 500,00 | 0,00 | 40% |
| 2025 | 90 000,00 | 52 569,00 | 36 531,00 | 900,00 | 0,00 | 100% |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.56. | Строительство дома культуры с. Онор | Министерство строительства Сахалинской области | муниципальная | 2024/2024 | 220 мест | ПД-2024 | 218 000,00 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2024 | 218 000,00 | 127 333,80 | 88 486,20 | 2 180,00 | 0,00 | 100% |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.57. | Строительство дома культуры с. Первомайск | Министерство строительства Сахалинской области | муниципальная | 2024/2024 | 100 мест | ПД-2024 | 113 000,00 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2024 | 113 000,00 | 66 003,30 | 45 866,70 | 1 130,00 | 0,00 | 100% |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.58. | Строительство хоккейного корта с. Буюклы | Министерство строительства Сахалинской области | муниципальная | 2024/2024 | технические характеристики определятся после разработки ПД | ПД-2024 | 6 000,00 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2024 | 6 000,00 | 3 504,60 | 2 435,40 | 60,00 | 0,00 | 100% |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.59. | Строительство быстровозводимого спортивного зала с. Буюклы | Министерство строительства Сахалинской области | муниципальная | 2024/2024 | 1500 кв.м | ПД-2024 | 70 000,00 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2024 | 70 000,00 | 40 887,00 | 28 413,00 | 700,00 | 0,00 | 100% |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.60. | Строительство быстровозводимого спортивного зала с. Онор | Министерство строительства Сахалинской области | муниципальная | 2024/2024 | 1500 кв.м | ПД-2024 | 70 000,00 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2024 | 70 000,00 | 40 887,00 | 28 413,00 | 700,00 | 0,00 | 100% |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.61. | Строительство комбинированной спортивной площадки с. Онор | Министерство строительства Сахалинской области | муниципальная | 2024/2024 | технические характеристики определятся после разработки ПД | ПД-2024 | 6 500,00 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2024 | 6 500,00 | 3 796,65 | 2 638,35 | 65,00 | 0,00 | 100% |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.62. | Строительство футбольного поля в с. Буюклы | Министерство строительства Сахалинской области | муниципальная | 2024/2024 | 1500 кв.м | ПД-2024 | 12 000,00 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2024 | 12 000,00 | 7 009,20 | 4 870,80 | 120,00 | 0,00 | 100% |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.63. | Строительство школы-детского сада в с. Пензенское | Министерство строительства Сахалинской области | муниципальная | 2024/2024 | 200 мест | ПД-2024 | 426 828,2 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2024 | 426 828,20 | 249 310,35 | 173 249,57 | 4 268,28 | 0,00 | 100% |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.64. | Строительство спортивного зала в с. Красногорск | Министерство строительства Сахалинской области | муниципальная | 2024/2024 | технические характеристики определятся после разработки ПД | ПД-2024 | 120 000,00 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2024 | 120 000,00 | 70 092,00 | 48 708,00 | 1 200,00 | 0,00 | 100% |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.65. | Строительство школы-детского сада с. Молодежное | Министерство строительства Сахалинской области | муниципальная | 2024-2025/2025 | 110 мест | ПД-2024 | 264 946,00 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2024 | 132 473,00 | 77 377,48 | 53 770,79 | 1 324,73 | 0,00 | 40% |
| 2025 | 132 473,00 | 77 377,48 | 53 770,79 | 1 324,73 | 0,00 | 100% |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.66. | Строительство школы-детского сада с. Ясное | Министерство строительства Сахалинской области | муниципальная | 2024/2024 | 210 мест | ПД-2024 | 349 612,5 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2024 | 349 612,50 | 204 208,66 | 141 907,71 | 3 496,13 | 0,00 | 100% |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.67. | Строительство школы-детского сада с. Адо-Тымово | Министерство строительства Сахалинской области | муниципальная | 2024/2024 | 150 мест | ПД-2024 | 349 612,5 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2024 | 349 612,50 | 204 208,66 | 141 907,71 | 3 496,13 | 0,00 | 100% |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.68. | Строительство дома культуры с. Воскресеновка | Министерство строительства Сахалинской области | муниципальная | 2024/2024 | технические характеристики определятся после разработки ПД | ПД-2024 | 130 000,00 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2024 | 130 000,00 | 75 933,00 | 52 767,00 | 1 300,00 | 0,00 | 100% |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.69. | Строительство культурно-досугового центра с. Красная Тымь | Министерство строительства Сахалинской области | муниципальная | 2024/2024 | технические характеристики определятся после разработки ПД | ПД-2024 | 112 000,00 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2025 | 112 000,00 | 65 419,20 | 45 460,80 | 1 120,00 | 0,00 | 100% |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.70. | Строительство системы водоснабжения и водоотведения в с. Чир-Унвд | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области | муниципальная | 2024/2024 | сети водоснабжения - 4170 м;  сети водоотведения - 4170 м; ЛОС - 150 м3/сут. | ПД-2024 | 349 200,00 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2024 | 349 200,00 | 203 967,72 | 141 740,28 | 3 492,00 | 0,00 | 100% |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.71. | Строительство системы водоснабжения и водоотведения в с. Ясное | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области | муниципальная | 2024/2024 | сети водоснабжения - 13000 м;  сети водоотведения - 32000 м; ЛОС - 350 м3/сут. | ПД-2024 | 352 300,00 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2024 | 352 300,00 | 205 778,43 | 142 998,57 | 3 523,00 | 0,00 | 100% |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.72. | Строительство системы водоснабжения и водоотведения в с. Восход | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области | муниципальная | 2024/2024 | сети водоснабжения - 6800 м;  сети водоотведения - 6800 м; ЛОС - 350 м3/сут. | ПД-2024 | 352 300,00 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2024 | 352 300,00 | 205 778,43 | 142 998,57 | 3 523,00 | 0,00 | 100% |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.73. | Строительство системы водоснабжения в с. Красная Тымь | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области | муниципальная | 2024-2025/2025 | сети водоотведения - 8000 м; ЛОС - 350 м3/сут. | ПД-2024 | 312 000,00 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2024 | 112 000,00 | 65 419,20 | 45 460,80 | 1 120,00 | 0,00 | 70% |
| 2025 | 200 000,00 | 116 820,00 | 81 180,00 | 2 000,00 | 0,00 | 100% |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.74. | Строительство системы водоснабжения в с. Кировское | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области | муниципальная | 2024-2025/2025 | сети водоотведения - 16000 м; ЛОС - 500 м3/сут. | ПД-2024 | 358 000,00 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2024 | 138 000,00 | 80 605,80 | 56 014,20 | 1 380,00 | 0,00 | 70% |
| 2025 | 220 000,00 | 128 502,00 | 89 298,00 | 2 200,00 | 0,00 | 100% |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.75. | Строительство системы водоснабжения в с. Воскресеновка | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области | муниципальная | 2024-2025/2025 | сети водоотведения - 8000 м; ЛОС - 350 м3/сут. | ПД-2024 | 312 000,00 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2024 | 112 000,00 | 65 419,20 | 45 460,80 | 1 120,00 | 0,00 | 70% |
| 2025 | 200 000,00 | 116 820,00 | 81 180,00 | 2 000,00 | 0,00 | 100% |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.76. | Газификация котельной № 26 с. Ясное | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области | муниципальная | 2024/2024 | 2,46 МВт | ПД-2024 | 68 000,00 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2024 | 68 000,00 | 39 718,80 | 27 601,20 | 680,00 | 0,00 | 100% |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.77. | Газификация котельной № 15 с. Зональное | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области | муниципальная | 2024/2024 | 3,12 МВт | ПД-2024 | 70 000,00 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2024 | 70 000,00 | 40 887,00 | 28 413,00 | 700,00 | 0,00 | 100% |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.78. | Газификация котельной № 23 с. Воскресеновка | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области | муниципальная | 2024/2024 | 3,65 МВт | ПД-2024 | 146 000,00 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2024 | 146 000,00 | 85 278,60 | 59 261,40 | 1 460,00 | 0,00 | 100% |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.79. | Газификация котельной № 21 с. Восход | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области | муниципальная | 2024/2024 | 2,85 МВт | ПД-2024 | 146 000,00 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2024 | 146 000,00 | 85 278,60 | 59 261,40 | 1 460,00 | 0,00 | 100% |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.80. | Строительство клуба в с. Краснополье | Министерство строительства Сахалинской области | муниципальная | 2024-2025/2025 | 100 мест | ПД-2024 | 900 000,00 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2024 | 600 000,00 | 350 460,00 | 243 540,00 | 6 000,00 | 0,00 | 40% |
| 2025 | 300 000,00 | 175 230,00 | 121 770,00 | 3 000,00 | 0,00 | 100% |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.81. | Строительство здания Досугового центра с. Чехов | Министерство строительства Сахалинской области | муниципальная | 2024/2024 | 600 чел | ПД-2024 | 112 000,00 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2024 | 112 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100% |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.82. | Строительство объекта «Детская школа искусств с. Крабозаводское» | Министерство строительства Сахалинской области | муниципальная | 2024/2024 | 70 посадочных мест | ПД-2024 | 150 000,00 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2024 | 150 000,00 | 87 615,00 | 60 885,00 | 1 500,00 | 0,00 | 100% |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.83. | Строительство объекта «Крабозаводской Дом культуры» | Министерство строительства Сахалинской области | муниципальная | 2024/2024 | площадь 646,1 кв.м. 250 посадочных мест | ПД-2024 | 312 000,00 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2024 | 312 000,00 | 182 239,20 | 126 640,80 | 3 120,00 | 0,00 | 100% |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.84. | Крытый хоккейный корт с. Малокурильское | Министерство строительства Сахалинской области | муниципальная | 2025/2025 | 2180 кв.м | ПД-2024 | 415 000,00 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2025 | 415 000,00 | 242 401,50 | 168 448,50 | 4 150,00 | 0,00 | 100% |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.85. | Строительство спортивного комплекса с плавательным бассейном о. Шикотан | Министерство строительства Сахалинской области | муниципальная | 2024/2024 | 2370 кв.м | ПД-2024 | 410 000,00 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2024 | 410 000,00 | 239 481,00 | 166 419,00 | 4 100,00 | 0,00 | 100% |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.86. | Строительство стадиона с покрытием в с. Малокурильское, о. Шикотан | Министерство строительства Сахалинской области | муниципальная | 2024/2024 | 3000 кв.м | ПД-2024 | 156 000,00 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2024 | 156 000,00 | 91 119,60 | 63 320,40 | 1 560,00 | 0,00 | 100% |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.87. | Строительство многофункционального спортивного центра в с. Малокурильское, о. Шикотан | Министерство строительства Сахалинской области | муниципальная | 2024/2024 | 2180 кв.м | ПД-2024 | 300 000,00 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2024 | 300 000,00 | 175 230,00 | 121 770,00 | 3 000,00 | 0,00 | 100% |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.88. | Реконструкция магистральных тепловых сетей в с. Малокурильское о. Шикотан | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области | муниципальная | 2024/2024 | 4700 м.п. | требуется корректировка, ГЭ №65-1-1-2-0103-18 от 28.08.2018 | 15 000,00 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2024 | 15 000,00 | 8 761,50 | 6 088,50 | 150,00 | 0,00 | 100% |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.89. | Реконструкция канализационно-очистных сооружений с. Малокурильское | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области | муниципальная | 2024/2024 | 388 200 м3/200 | ПД-2024 | 22 000,00 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2024 | 22 000,00 | 12 850,20 | 8 929,80 | 220,00 | 0,00 | 100% |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.90. | Строительство очистных сооружений в с.Леонидово, с.Гастелло, в т.ч. разработка ПСД | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области | муниципальная | 2024/2024 | 1,2 тыс.м3/сут. 0,8 тыс.м3/сут | ПД-2024 | 215 000,00 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2024 | 215 000,00 | 125 581,50 | 87 268,50 | 2 150,00 | 0,00 | 100% |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_